**דו"ח גרסה 1:**

**יעדים שהיו לגרסה:**

1. מימוש Domain Layer, Service Layer של מערכת השוק
2. בניית Acceptance Test לפי כל הuse cases.
3. UML מעודכן
4. Use Cases מעודכנים
5. מודל SC ל Use cases 2.1.4, 2.4.5

**חלוקת תפקידים:**

1. מנהל גרסה: תום
2. אחראי טסטים: עמית ג.
3. צוות מפתחים: עמית מ. ,גל, איילון
4. סיכום הפגישה הנוכחית וכתיבת הערות: גל

**חלוקת המשימות:**

1. מימוש פונקציונליות של דרישות משתמש ובדיקות יחידה ב Store module – תום ועמית מ.
2. מימוש פונקציונליות של דרישות משתמש ובדיקות יחידה ב User module – גל ואיילון
3. מימוש ה – main ויצירת threads לכל לקוח – עמית מ.
4. מימוש ממשק העברת פניות – עמית מ.
5. מימוש error logger, event logger – איילון
6. עדכון ה- UML – גל
7. ניהול סטטיסטיקות – גל
8. עדכון ה – Use cases – עמית ג.
9. בניית מודל ה – SC – עמית ג.

**לו"ז גרסה:**

14.4 – 28.4 – מימוש וכתיבת קוד + כתיבת Unit tests

28.4 – 3.4– כתיבת טסטים ותיקון באגים + הרחבות נוספות

**תמונת מצב:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Status** | **Issue** |
| Done | State Chart |
| Done | Acceptance Tests |
| Done | Unit Tests |
| Done | Store requirement implementation |
| Done | User requirement implementation |
| Done | Write the loggers |
| Done | Security and Privacy |
| Done | Update White diagram |
| Done | Update use cases |
| Done | Manage statistics |
| In Progress | Concurrency Testing |
| 39/39 | User module acceptance tests |
| 19/19 | Store module acceptance tests |

כל המשימות הושלמו בissues ייחודיים. לא קיימים באגים ידועים שדורשים הארכה של הגרסה.

**פער 1:** דרישה 2.4.3 - set store purchase rules

**פער 2:** פרטי תשלום ואספקה